迭代计划

制定日期：7/6

| 组号 | 18 | 项目名称 | 游戏搭子社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型 | 计划起止日期 | 7/6 - 7/13 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 确定技术栈; 7/6 - 7/6; 全体. 2; 编写 Vision 文档 1 - 3 部分; 7/6 - 7/8; yhy hsy. 3; 编写 Vision 文档 4 - 5 ，8 部分; 7/6 - 7/8; wyc hyh. 4; 编写 Vision 文档 6 - 7，9 - 10 部分; 7/6 - 7/8; lgz. 5; 构建 use-case 模型; 7/8 - 7/9; 全体. 7; 设计界面; 7/8 - 7/10; hyh hsy. 8; 编写汇报 slides; 7/9 - 7/10; 全体. 9; 编写迭代评估报告; 7/9 - 7/10; 全体. |
| 预期成果： - Vision 文档 - 界面设计模型 - use-case 模型 - 汇报 slides - 迭代评估报告 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 软件需求不明确，需求过多或不足：调查社交媒体上用户的真实体验，不盲目确定需求 - 产品定位和现有产品重合：通过体验其他产品和小组讨论增加产品的差异度 - 初期用户数量不足：在现有网络交流社区宣传产品、与早期用户充分沟通交流 |  |  |  |