迭代评估报告

评估日期：

| 组号 | 18 | 项目名称 | 游戏搭子社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型 | 实际起止日期 | 7/6 - 7/13 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） - 编写了 Vision 文档 - 绘制了 use-case 模型 - 绘制了界面原型 - 编写了汇报 slides |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） Vision 文档使用文档协作功能，随时可以提出问题，各自部分完成后使用审阅模式提出意见集中修改。问题在一两轮审阅后基本解决。 界面原型开发时严格与绘制的 use-case 模型对照。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 项目具体方向的确定较困难，稍微延缓了预定的计划，最终在完成各种任务的同时逐步确定。 |  |  |  |
| 经验和教训： - 团队的工作效率需要充分的团队沟通保证，否则会互相拖延影响进度 - 任务拆分需要明确到短时间内可以完成的子任务，防止合作出现问题 - 团队需要有力的最终决策者，否则会在无休止的讨论和犹豫中浪费时间 |  |  |  |