迭代计划

制定日期：7/14

| 组号 | 18 | 项目名称 | 游戏搭子社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型 | 计划起止日期 | 7/14 - 7/24 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 确定架构、语言、框架、工具; 7/14 - 7/14; 全体. 2; 撰写和评审软件架构文档; 7/14 - 7/17; 全体. 2.1; 逻辑视图; 7/14 - 7/17; yhy hyh. 2.2; 流程视图; 7/14 - 7/17; lgz wyc. 2.3; 技术视图; 7/14 - 7/17; hsy. 5; 实现一个典型用例; 7/17 - 7/19; 全体. 5.1; 搭建后端框架; 7/17 -7 /17; lgz. 5.2; 实现用户注册和登录; 7/17 - 7/19; wyc. 5.3; 实现招募操作; 7/17 - 7/19; hyh. 5.4; 实现招募搜索; 7/17 - 7/19; hsy yhy. 6; 实现其余典型用例、测试、编写报告; 7/20 - 7/24; 全体. |
| 预期成果： - 逻辑视图和流程视图 - Vision文档 - 软件架构文档 - 技术原型代码 - 技术原型评估报告 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 开发时流程冲突：加强项目成员间的交流，同步开发情况 - 项目成员不熟悉技术栈：借助AI的帮助学习和开发 - 不同成员对具体实现持不同意见：需要项目领导人作出最终决定 |  |  |  |