迭代评估报告

评估日期：

| 组号 | 18 | 项目名称 | 游戏搭子社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代二 | 实际起止日期 | 7.13-7.24 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 本迭代完成了项目技术原型和主要架构设计。前端完成了基于 Expo / React Native 的界面原型，覆盖登录注册、招募广场、搜索筛选、发布招募、修改招募、招募详情、回应招募、聊天会话、个人主页和管理页面等核心路径。后端完成了 ASP.NET Core Web API 的基础结构，包含用户认证、JWT 与刷新令牌、用户资料、游戏查询、招募回应、聊天查询等模块，并建立了 Controller、Service、Data、Model 分层。数据模型方面完成了用户、游戏、标签、招募、回应、聊天、消息、刷新令牌等实体设计。文档方面完成了Vision 文档、use-case 模型、软件架构文档、迭代计划和迭代评估报告。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 本迭代执行了文档评审、原型流程评审、代码结构评审和接口设计评审。文档评审主要检查 Vision 文档、use-case 模型和架构文档是否覆盖核心业务场景；原型流程评审检查用户能否完成浏览招募、发布招募、回应招募、进入聊天、举报和管理等主要操作；代码结构评审检查前后端目录划分、模块职责、实体关系和异常处理；接口设计评审检查认证、用户、游戏、招募回应、聊天等接口是否与业务流程匹配。评审结果显示，核心业务链路已经基本成型，前端原型可用于演示主要交互，后端分层结构较清晰，但仍存在工程化不足：部分后端实体需要调整以适配 EF Core，前端 mock 数据尚未接入真实 API，自动化测试和构建验证还不完整，安全配置也需要进一步规范。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 本迭代遇到的主要问题包括需求边界在前期不够稳定，导致项目方向和功能优先级需要多次讨论确认；架构视图一开始不够完整，过程视图、测试视图和运行视图不足，后续需要补充以指导开发和验收；角色分支设计存在不够清晰的问题，普通用户、招募发布者、回应者和管理员在部分页面中的权限路径需要进一步梳理；用户画像和推荐相关设计存在更新耗时问题，如果同步更新会影响主业务流程，需要改为异步事件或队列处理。本迭代的主要变更是从偏文档和界面原型逐步扩展到后端 API 与数据模型设计。需要返工的部分主要集中在前端状态管理、真实接口联调、后端实体构造方式、版本依赖统一和安全配置迁移。 |  |  |  |
| 经验和教训： 本迭代的经验是，团队需要先明确核心业务主线，再进行界面和架构设计，否则容易在功能范围上反复调整。任务拆分应尽量细化到短时间内可以完成和验收的子任务，并明确每个任务的负责人和输出物。文档、原型和代码需要保持一致，架构文档中的视图应能映射实际目录、接口和数据模型。技术原型不能只关注页面是否可演示，还要尽早验证构建、运行、接口契约和数据一致性。对于耗时或非核心路径的能力，例如用户画像更新和推荐计算，应从一开始就考虑异步处理，避免影响招募、回应、聊天等主流程体验。 |  |  |  |